ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS TÉCNICOS Y DE IA

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental | Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Estándar: ISO 31000 / OWASP Top 10 for LLM Applications

1. Metodología de Evaluación de Riesgos

La evaluación cuantitativa se rige por la fórmula: Severidad = Probabilidad (P: 1 a 5) x Impacto (I: 1 a 5). Los niveles se clasifican en: Bajo (1 a 6 - Monitoreo), Medio (8 a 12 - Mitigación programada) y Alto (15 a 25 - Atención inmediata y plan de contingencia obligatorio).

2. Tabla Maestra de Riesgos Técnicos y de IA

| ID | Riesgo Identificado | Categoría | P (1-5) | I (1-5) | Severidad (PxI) | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-01 | Alucinaciones o imprecisiones en respuestas IA | Inteligencia Artificial | 4 | 4 | 16 | Alto |
| RSK-02 | Latencias elevadas por embeddings u OCR | Rendimiento | 4 | 3 | 12 | Medio |
| RSK-03 | Archivos corruptos o PDFs escaneados borrosos | Calidad de Datos | 3 | 4 | 12 | Medio |
| RSK-04 | Agotamiento de cuotas / sobrecostos de IA | Costos / Infraestructura | 3 | 4 | 12 | Medio |
| RSK-05 | Inyección indirecta de prompts en documentos | Ciberseguridad | 3 | 5 | 15 | Alto |
| RSK-06 | Fuga de información entre roles en búsqueda RAG | Seguridad / Privacidad | 2 | 5 | 10 | Medio |

3. Planes de Acción, Mitigación y Contingencia

RSK-01: Alucinaciones o imprecisiones en respuestas IA

Mitigación: Arquitectura RAG estricta con prompt negativo rígido ('Responde únicamente con el contexto provisto...'), temperatura LLM <= 0.1 y citas obligatorias de origen.

Contingencia: Si el score vectorial de similitud es < 0.65, el sistema no invoca al LLM y responde: 'Información no disponible en el repositorio institucional'.

RSK-02: Latencias elevadas por embeddings u OCR

Mitigación: Procesamiento asíncrono con colas Celery/Redis, caché de embeddings en Redis para consultas frecuentes y segmentación en memoria.

Contingencia: Timeouts estrictos (2.0s vector search, 5.0s LLM) y degradación elegante a búsqueda léxica tradicional si el motor RAG no responde a tiempo.

RSK-03: Archivos corruptos o PDFs escaneados borrosos

Mitigación: Prevalidación de cabeceras con PyMuPDF/python-docx y fallback automático a OCR Tesseract con binarización y realce de contraste OpenCV.

Contingencia: Captura controlada de excepciones, marcado en estado 'Error' sin detener el worker, registro de traza y notificación al usuario.

RSK-04: Agotamiento de cuotas / sobrecostos de IA

Mitigación: Uso de modelo local de embeddings (all-MiniLM-L6-v2), limitación de tasa por usuario y cuota máxima diaria institucional.

Contingencia: Exponential Backoff con Jitter ante errores HTTP 429 y conmutación automática (failover) a proveedor secundario o modelo local (Ollama/vLLM).

RSK-05: Inyección indirecta de prompts en documentos

Mitigación: Encapsulamiento del texto de documentos en etiquetas XML pasivas (<contexto_documental>) e instrucción estricta al System Prompt de no ejecutar órdenes internas.

Contingencia: Validador de salida para detectar patrones de fuga de prompts del sistema y bloqueo preventivo con alerta en auditoría.

RSK-06: Fuga de información entre roles en búsqueda RAG

Mitigación: Payload Filtering en base de datos vectorial aplicando filtros booleanos de roles y usuarios antes de calcular similitud.

Contingencia: Doble verificación en backend validando los permisos del documento de cada chunk antes de armar el prompt generativo.