INFORME DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y RESULTADOS DE VALIDACIÓN

Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental | Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Versión Evaluada: v1.0.0-rc1 | Dictamen: APROBADO

1. Resumen Ejecutivo de Ejecución

| Métrica de Calidad | Valor Obtenido | Meta Requerida | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos de Prueba Planificados | 10 | 10 | 100% |
| Casos de Prueba Ejecutados | 10 | 10 | 100% |
| Casos Aprobados (PASSED) | 10 | 10 | 100% (Aprobado) |
| Casos Fallidos (FAILED) | 0 | 0 | 0% (Sin Bloqueantes) |
| Cobertura de Requisitos (RF) | 100% (11/11) | 100% | Cumplido |
| Exactitud Clasificación IA (30 docs) | 93.3% (28/30) | >= 85.0% | Superado (+8.3%) |
| Latencia Media Búsqueda RAG | 1.38 segundos | <= 2.50 segundos | Excelente |
| Fidelidad de Citas en RAG | 100% citas válidas | 100% | Cumplido |

2. Registro de Evidencias Detallado por Caso de Prueba

CP-01: Autenticación Exitosa y Control de Acceso por Roles (RBAC)

Resultado: PASSED (145ms). Token JWT emitido con claims { role: 'ANALISTA' }. Acceso a /api/v1/logs bloqueado con HTTP 403 Forbidden.

HTTP/1.1 200 OK
{ "success": true, "data": { "access_token": "eyJhbGciOi...", "user": { "role": "ANALISTA" } } }

CP-02: Carga y Validación de Archivos Soportados (<= 20MB)

Resultado: PASSED. 3 archivos (PDF, DOCX, TXT) cargados concurrentemente. Respuestas HTTP 201 Created y registros en estado PENDING.

HTTP/1.1 201 Created
{ "success": true, "data": { "document_id": "uuid-doc", "file_name": "DOC-ADM-01.pdf", "status": "PENDING" } }

CP-03: Rechazo de Archivos No Soportados o con Tamaño Excedido

Resultado: PASSED. script.exe y video.mp4 rechazados con HTTP 400. Archivo de 25.4MB rechazado con HTTP 413.

HTTP/1.1 400 Bad Request
{ "success": false, "error": { "code": "INVALID_FILE_TYPE", "message": "Solo se admiten PDF, DOCX y TXT" } }

CP-04: Extracción de Texto Plano y Parseo en Multipágina

Resultado: PASSED (420ms). 12 páginas de DOC-ADM-01.pdf extraídas sin alteración de tablas y segmentadas en 11 chunks de 500 tokens.

[INFO] PyMuPDF: 12 páginas procesadas exitosamente. (OCR: False)
[INFO] Chunker: 11 chunks generados. Embeddings calculados en 115ms.

CP-05: Clasificación Automática Multiclase Asistida por IA

Resultado: PASSED. 3 categorías asignadas correctamente con certeza > 90% y justificadas en JSON.

{ "category": "Administrativo", "confidence_score": 0.94, "reason": "Acta del Consejo Directivo" }

CP-06: Generación de Resumen Ejecutivo Coherente por IA

Resultado: PASSED. Resumen formal de 210 palabras generado con Propósito, Acuerdos y Conclusiones sin alucinaciones.

Resumen: La Resolución Rectoral formaliza el plan de modernización de laboratorios de software autorizando $120M COP.

CP-07: Extracción Estructurada de Entidades en JSON

Resultado: PASSED. JSON validado contra schema Pydantic extrayendo número de contrato, montos y entidades.

{ "numero_documento": "CONTRATO-2026-088", "monto_economico": 85000000.0, "emisor": "Rectoría UTS" }

CP-08: Consulta en Lenguaje Natural con RAG y Citas

Resultado: PASSED (1.35s). Respuesta exacta en lenguaje natural con cita exacta [DOC-FIN-05.docx, Pág 3].

HTTP/1.1 200 OK
{ "answer": "El valor del contrato es $85.000.000 COP adjudicado a Proveedor TIC SAS.", "sources": [{"file_name": "DOC-FIN-05.docx", "page_number": 3}] }

CP-09: Manejo de Preguntas Fuera de Contexto

Resultado: PASSED. Similitud vectorial < 0.65; el sistema se abstiene deterministamente de alucinar.

{ "answer": "La información solicitada no se encuentra disponible en los documentos cargados en el repositorio.", "confidence": 0.0 }

CP-10: Resiliencia ante Documentos Corruptos

Resultado: PASSED. Documento dañado marcado en estado ERROR y traza técnica persistida en processing_logs.

[DB Log] Stage: EXTRACTION | Status: ERROR | Error: PyMuPDF.FileDataError: corrupted stream

3. Evaluación del Pipeline de IA sobre 30 Documentos

| Categoría | Total Documentos | Clasificados OK | Accuracy | Resumen Coherente | JSON Válido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativo | 10 | 10 | 100.0% | 10 / 10 (100%) | 10 / 10 (100%) |
| Financiero | 10 | 9 | 90.0% | 10 / 10 (100%) | 9 / 10 (90%) |
| Técnico/Legal | 10 | 9 | 90.0% | 10 / 10 (100%) | 9 / 10 (90%) |
| CONSOLIDADO | 30 | 28 | 93.3% | 30 / 30 (100%) | 28 / 30 (93.3%) |

4. Conclusiones del Proceso de Pruebas

El Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental ha superado todos los criterios de aceptación y rendimiento, demostrando estabilidad, resiliencia y cero defectos críticos abiertos, por lo que se emite dictamen de aprobación formal para su pase a producción.